Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского муниципального округа Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая» ПРИКАЗ 01.07.2026; № 153-Д. О внедрении типового решения в сфере образования В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Свердловской области, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 20.05.2026 № 61, на основании приказа от 30.06.2026 №189-Д, руководствуясь Уставом МБОУ ПМО СО «СОШ с.Полдневая» ПРИКАЗЫВАЮ: - Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию. - Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц: 1) за подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Жалиеву Эльмиру Халиловну, заместителя директора по УВР; 2) за организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Жалиеву Эльмиру Халиловну, заместителя директора по УВР; 3) за техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Жалиеву Эльмиру Халиловну, заместителя директора по УВР; 4) за подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Жалиеву Эльмиру Халиловну, заместителя директора по УВР; 5) за информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – Жалиеву Эльмиру Халиловну, заместителя директора по УВР. - Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу. - Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Малышев Александр Владимирович, учитель информатики. - Рабочей группе обеспечить: 1) своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность; 2) информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»; 3) формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в ОМС Управление образование ПМО СО; 4) взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от 30.06.2026 №189-Д ОМС Управление образование ПМО СО. - Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. Директор Т.Г.Батина С приказом ознакомлены: ФИО; Должность; Дата; Подпись. Малышев А.В.; учитель; 01.07.2026. Жалиева Э.Х.; учитель; 01.07.2026.

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ ПМО СО «СОШ с.Полдневая»

от 01.07.2026 № 153

Состав рабочей группы по внедрению типового

решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

  - Батина Тамара Георгиевна – директор МБОУ ПМО СО «СОШ с.Полдневая»;

  - Жалиева Эльмира Халиловна – заместитель директора по УВР;

  - Косова Елена Геннадьевна – заместитель директора по УВР;

  - Малышев Александр Владимирович – учитель информатики.

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ ПМО СО «СОШ с.Полдневая»

от 01.07.2026 № 153

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат исполнения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа») | Директор | приказ | 1 июля 2026 года |
| 3. | Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Свердловской области в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР | не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 1 августа 2026 года |
| 4. | Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР | не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей)прошли регистрацию в ЕСИА | 15 сентября 2026 года |
| 5. | Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителями (законными представителями) | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15 сентября 2026 года |
| 6. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации Свердловской области) |  |  |  |
| 7. | Комплектование 1-го и 10-го классов в РГИС по итогам первой волны приема обучающихся | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 3 июля 2026 года |
| 8. | В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | информация направлена в Минцифры России | 10 июля 2026 года |
| 9. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | все пользователи подключены к ТОР «Моя школа» (администраторы) | 19 июля – 20 августа 2026 года |
| 10. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области) | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области) | с 20 августа 2026 года |
| 11. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР | сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено | с 20 августа 2026 года |
| 12. | Представление подписанных протоколов сквозного тестирования | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР | подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 28 августа 2026 года |
| 13. | Заполнение расписания уроков на 2026/2027 учебный год | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | расписание уроков на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям Свердловской области | 1 сентября 2026 года |
| 14. | Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях Свердловской области | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 8 сентября 2026 года |
| 15. | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 16. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Жалиева Э.Х., заместитель директора по УВР Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 1 августа – 1 сентября 2026 года |
| 17. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Косова Е.Г., заместитель директора по УВР | специалисты Центра компетенций, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 1 сентября до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно |